Świnoujście, dnia 07.06.2021 r.

znak sprawy: WIZ.271.2.37.2021

**ZAPYTANIE OFERTOWE**

**dot. ,,Wykonanie łąki kwietnej na terenie skweru przy ul. Kołłątaja/11-go Listopada/Matejki na terenie działki nr 78/2 obręb 5 w Świnoujściu”**

Zamawiający: Gmina Miasto Świnoujście, Wydział Infrastruktury i Zieleni Miejskiej

1. Dane do kontaktu: ul. Wojska Polskiego 1/5, 72-600 Świnoujście

[wiz@um.swinoujscie.pl](mailto:wiz@um.swinoujscie.pl), astankiewicz@um.swinoujście.pl, tel. 91 3212770.

1. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określony jest w załączniku nr 1 i 2.
2. Kryteria oceny ofert:
3. wybór oferty najkorzystniejszej zostanie dokonany na podstawie następujących kryteriów: najniższa cena,
4. za ofertę najkorzystniejszą Zamawiający uzna ofertę, której zostanie przyznana najwyższa ilość punktów w ramach powyższych kryteriów.
5. Data realizacji zamówienia w zakresie wykonania łąki kwietnej:

do 25.06.2021 r.

1. Data realizacji zamówienia w zakresie pielęgnacji łąki kwietnej:

     do 29.10.2021 r.

1. Okres gwarancji *(jeżeli dotyczy):*
2. Forma oferty. Sposób składania oferty:
3. oferta powinna być sporządzona w języku polskim, na formularzu oferty według wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do Zapytania ofertowego;
4. oferta powinna być podpisana przez osoby upoważnione do składania oświadczeń woli w imieniu wykonawcy. Pełnomocnictwo do podpisania oferty musi być dołączone do oferty, o ile nie wynika ono z innych dokumentów złożonych przez wykonawcę;
5. ofertę należy złożyć w formie skanu podpisanych dokumentów. Ofertę należy przesłać na adres e-mail: [wiz@um.swinoujscie.pl](mailto:wiz@um.swinoujscie.pl)
6. termin złożenia oferty: do dnia 10.06.2021 r. godz. 10.00;
7. oferta złożona po terminie zostanie odrzucona.
8. Data oraz miejsce otwarcia/rozpatrzenia ofert: 10.06.2021 r., godz. 10.30, w pok. nr 1.4, ul. Karsiborska 4D w Świnoujściu.
9. Warunki płatności: na konto bankowe w terminie do 21 dni od otrzymania prawidłowo wystawionej FV.
10. Faktura może zostać wystawiona po protokolarnym potwierdzeniu przez Zamawiającego należytego wykonania usługi.

………………………………………

podpis i pieczątka

sporządził: kierownika komórki organizacyjnej

………………….………………………..

imię i nazwisko pracownika

**OFERTA**

Nazwa wykonawcy: …….....……………………………………………………………………

Adres, tel., e-mail wykonawcy: ....………………………………………………………….......

NIP: ………………………………….....……… Regon: ……………………………………...

Nr rachunku bankowego: ………………………………….....………………………………....

1. W odpowiedzi na zapytanie ofertowe sygn. nr WIZ.271.2.37.2021 z dnia …………………r. oferuję wykonanie zamówienia:

………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………..

*(wpisać przedmiot zamówienia)*

za cenę netto ………….… zł (słownie złotych: …………………………………………..… ………………………………..), powiększoną o podatek VAT …...…..… zł , tj. cenę brutto …………….… zł (słownie złotych: …………………………………………………..……).

1. Pozostałe kryteria oceny ofert *(jeżeli dotyczy):*
2. Oświadczam, że zapoznałem się z opisem przedmiotu zamówienia i nie wnoszę do niego zastrzeżeń oraz wyrażam zgodę na warunki płatności określone w zapytaniu ofertowym.
3. Potwierdzam:
4. realizację przedmiotu zamówienia do dnia ……………r.,
5. udzielam gwarancji na okres *(jeżeli dotyczy)* ……………………………………
6. Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO[[1]](#footnote-1) wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu (jeżeli dotyczy).

………………………………..……………

miejscowość, dnia

……………...........………………………

podpis wykonawcy/osoby upoważnionej

……………...........………………………

pieczątka wykonawcy

Załącznik nr 1 do zapytania WIZ.271.2.37.2021.AS

Szczegółowy zakres zamówienia obejmuje:

1. **Przygotowanie terenu pod założenie łąki kwietnej na powierzchni 765 m2 i pielęgnacja**

1) zebranie wierzchniej warstwy ziemi wraz z darnią i wszystkimi zanieczyszczeniami typu: gruz, szkło, kamienie, metale itp. na głębokości 5 -10 cm wraz z wywozem zebranych zanieczyszczeń;

   2) przekopanie gruntu glebogryzarką w celu usunięcia wierzchniej żyznej warstwy na  głębokość 30 cm wraz z wywozem zebranego podłoża;

   3) usunięcie z przekopanej gleby kamieni, gruzu, szkła, metalu i innych zanieczyszczeń oraz kłączy i korzeni chwastów wraz z wywozem zebranych zanieczyszczeń;

4) należy sprawdzić odczyn gleby, jeśli jest kwaśna należy przeprowadzić wapnowanie; nie należy nawozić gleby w celu uniknięcia uzyskania zbyt dużej zawartości azotu w podłożu;

5) uporządkowanie terenu wraz z wywozem pozostałych zanieczyszczeń i uporządkowanie miejsca pracy;

6) przed wysiewem nasion ziemię należy spulchnić i wyrównać; materiał siewny warto wymieszać z piaskiem lub wermikulitem – pomoże to równomiernie rozprowadzić nasiona; na 1 m2 powierzchni powinno przypadać 2 g nasion mieszanki łąkowej; siew najlepiej wykonać metodą „na krzyż”; niewskazane jest przysypywanie nasion ziemią – utrudni to kiełkowanie;

7) nie należy przykrywać wysianych nasion glebą, utrudniłoby to kiełkowanie; wierzchnia warstwa gleby powinna zostać lekko zwałowana wałem ręcznym.

 8) podlewanie po wysianiu nasion równomiernie rozproszonym strumieniem wody w ilości zapewniającej    zwilżenie gleby na głębokość 5 cm; w miarę potrzeb; nie mniej niż 40 x w sezonie; tak aby zapewnić odpowiednią wilgotność w  fazie  wzrostu łąki; zwłaszcza w przypadku gleb mocno przepuszczalnych należy zwiększyć  częstotliwość podlewania; później łąkę należy podlewać w czasie  suszy;

 9)  koszenie jednokrotne po przekwitnięciu gatunków jednorocznych; skoszone pędy trzeba pozostawić, przynajmniej na kilka dni, na łące, aby wyschły i  wysypały nasiona; w przypadku wystąpienia dużego zachwaszczenia, należy wykonać koszenie  interwencyjne;

1. **Skład mieszanki łąki kwietnej (nasiona zgodne z normą PN-R-65023:1999)**

Rośliny kwitnące 100%, a w tym:

Miłek letni

*Adonis aestivalis*

Kąkol polny

*Agrostemma githago*

Aster alpejski

*Aster alpinus*

Chaber bławatek

*Centaurea cyanus*

Chaber driakiewnik

*Centaurea scabiosa*

Nachyłek lancetowaty

*Coreopsis lanceolata*

Kosmos siarkowy

*Cosmos sulphureus*

Goździk brodaty

*Dianthus barbatus*

Goździk kropkowany

*Dianthus deltoides*

Dimorfoteka zatokowa

*Dimorphotheca sinuata*

Szczeć pospolita

*Dipsacus fullonum*

Pszczelnik mołdawski

*Dracocephalum moldavica*

Jeżówka purpurowa

*Echinacea purpurea*

Żmijowiec zwyczajny

*Echium vulgare*

Mikołajek płaskolistny

*Eryngium planum*

Maczek kalifornijski

*Eschscholzia californica*

Gailardia oścista

*Gaillardia aristata*

Lnica marokańska

*Linaria maroccana*

Len wielokwiatowy

*Linum grandiflorum*

Len trwały

*Linum perenne*

Smagliczka nadmorska

*Lobularia maritima*

Firletka chalcedońska

*Lychnis chalcedonica*

Ślaz maurytański

*Malva silvestris var. mauritiana*

Czarnuszka damasceńska

*Nigella damascena*

Mak polny

*Papaver rhoeas*

Lokalizacja łąki kwietnej zgodnie z załącznikiem nr 2. Zamawiający przewiduje możliwość korekty kształtu łąki kwietnej.

1. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1). [↑](#footnote-ref-1)