# ZARZĄDZENIE Nr 694/2021

# PREZYDENTA MIASTA ŚWINOUJŚCIE

# z dnia 15 listopada 2021 r.

w sprawie zmiany terminu realizacji inwestycji

Na podstawie art. 25 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r., poz. 1990 ze zm.), postanawiam:

§ 1. Uwzględniając wniosek Właściciela nieruchomości stanowiącej działki nr 142/9
o pow. 0,7104 ha i 145/9 o pow. 0,1049 ha, położonej w obrębie 0002 m. Świnoujście, 
przy ul. Zdrojowej oraz wskazywane w nim okoliczności przesunięcia terminu realizacji inwestycji na ww. nieruchomości, zmieniam termin zakończenia realizacji inwestycji wynikający z pierwotnej umowy sprzedaży, akt notarialny Rep A Nr 6043/2016 zawartej w dniu 30.12.2016r., z 60 miesięcy liczonych od dnia nabycia nieruchomości na 108 miesięcy liczone od dnia nabycia nieruchomości tj. do dnia 30.12.2025 roku.

§ 2. Zmiana opisana w § 1 nastąpi w formie aktu notarialnego na podstawie zawartego pomiędzy stronami protokołu uzgodnień stanowiącego załącznik do zarządzenia.

§ 3. Wszystkie koszty związane z zawarciem zmiany o której mowa w § 1 i § 2 poniesie Właściciel nieruchomości oznaczonej numerem działki nr 142/9 o pow. 0,7104 ha i 145/9 
o pow. 0,1049 ha, obręb 0002 m. Świnoujście.

§ 4. Wykonanie zarządzenia, w tym przygotowanie protokołu uzgodnień, następnie zawarcie aktu notarialnego powierza się Naczelnikowi Wydziału Ewidencji i Obrotu Nieruchomościami.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

z up. PREZYDENTA MIASTA

mgr inż. Barbara Michalska

Zastępca Prezydenta