- ZARZĄDZENIE Nr 549/2023

- PREZYDENTA MIASTA ŚWINOUJŚCIE

- z dnia  28 września 2023 r.

w sprawie zmiany terminu realizacji inwestycji

Na podstawie art. 25 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2023 r., poz. 344 ze zm.), postanawiam:

§ 1. Uwzględniając wniosek Właściciela nieruchomości stanowiącej działkę nr 114/38
o pow. 1,4415 ha, położonej w obrębie 0002 m. Świnoujście, przy ul. Uzdrowiskowej 
oraz wskazywane w nim okoliczności przesunięcia terminu realizacji inwestycji na ww. nieruchomości, zmieniam termin zakończenia realizacji inwestycji wynikający z pierwotnej umowy sprzedaży, akt notarialny Rep A Nr 391/2017 zawartej w dniu 31.01.2017 r., zmieniony zmianą treści umowy sprzedaży Repertorium A Nr 2985/2021 z dnia 20.08.2021 r. pomiędzy Gminą Miastem Świnoujście a właścicielem, z 60 miesięcy liczonych od dnia nabycia nieruchomości na 114 miesięcy liczonych od dnia nabycia nieruchomości tj. do dnia 31 lipca 2026 roku.

§ 2. Zmiana opisana w § 1 nastąpi w formie aktu notarialnego na podstawie zawartego pomiędzy stronami protokołu uzgodnień stanowiącego załącznik do zarządzenia.

§ 3. Wszystkie koszty związane z zawarciem zmiany o której mowa w § 1 i § 2 poniesie Właściciel nieruchomości oznaczonej numerem działki 114/38 o pow. 1,4415 ha, obręb 0002 
m. Świnoujście.

§ 4. Wykonanie zarządzenia, w tym przygotowanie protokołu uzgodnień, następnie zawarcie aktu notarialnego powierza się Naczelnikowi Wydziału Ewidencji i Obrotu Nieruchomościami.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

z up. PREZYDENTA MIASTA

mgr inż. Barbara Michalska 
Zastępca Prezydenta