Załącznik do zarządzenia Nr 553/2023

Prezydenta Miasta Świnoujście

z dnia 29 września 2023 r.

**REGULAMIN  
koordynacji sytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu na obszarze Miasta Świnoujście**

**§ 1**. Ilekroć w zarządzeniu jest mowa o:

1. Ustawie - należy przez to rozumieć Prawo geodezyjne i kartograficzne.
2. EZD PUW- należy przez to rozumieć System elektronicznego zarządzania dokumentacją.

**§ 2.**

1. Sytuowanie projektowanych sieci uzbrojenia terenu koordynuje się na naradach koordynacyjnych zgodnie z wymogami ustawy.
2. Na wniosek inwestora lub projektanta sieci uzbrojenia terenu, podmiotu zarządzającego siecią uzbrojenia terenu lub Prezydenta Miasta Świnoujście, uzasadniony w szczególności potrzebą wyeliminowania zagrożeń wynikających z możliwej kolizji między sytuowanymi na tym terenie sieciami uzbrojenia terenu, przedmiotem narady koordynacyjnej może być sytuowanie projektowanych sieci uzbrojenia terenu na obszarach niewymienionych w ustawie.
3. Przepisów art. 28a-28c Ustawy nie stosuje się do projektowanych sieci uzbrojenia terenu sytuowanych w całości w granicach terenu zamkniętego lub części takich sieci sytuowanych w granicach terenu zamkniętego. O usytuowaniu sieci lub ich części położonych w granicach terenu zamkniętego decyduje projektant w uzgodnieniu z podmiotem, który zarządza terenem zamkniętym.

**§ 3**

1. Narady koordynacyjne lub dodatkowe narady koordynacyjne przeprowadza się za pomocą środków komunikacji elektronicznej poprzez aplikację GEO-INFO i.Narady.
2. W przypadku czasowej awarii aplikacji GEO-INFO i.Narady dopuszcza się przeprowadzenie narady poprzez korespondencję email po uprzedniej akceptacji Geodety Miasta Świnoujście. W takim wypadku wszelka korespondencja z narady winna być umieszczona w EZD PUW w sprawie o numerze bieżącej narady koordynacyjnej.
3. Po otrzymaniu od inwestora lub projektanta wniosku o skoordynowanie usytuowania projektowanej sieci uzbrojenia terenu wraz z propozycją tego usytuowania wyznacza się termin zakończenia narady koordynacyjnej, który nie może być krótszy niż 5 dni roboczych i dłuższy niż 10 dni roboczych od dnia zawiadomienia.
4. O terminie zakończenia narady koordynacyjnej zawiadamia się podmioty według ustawy.
5. Nieobecność na naradzie koordynacyjnej podmiotu należycie zawiadomionego o  
   terminie zakończenia nie stanowi przeszkody do jej przeprowadzenia. Przyjmuje się, że podmiot ten nie składa zastrzeżeń do usytuowania projektowanej sieci.

**§ 4.** Przewodniczący narady koordynacyjnej lub jego zastępca:

1. Organizuje i przewodniczy naradom koordynacyjnym,
2. Wydaje, na żądanie zainteresowanego uczestnika narady odpisy protokołu narady koordynacyjnej,
3. Zamieszcza na dokumentacji projektowej, będącej przedmiotem narady koordynacyjnej, adnotację z informacją, iż dokumentacja była przedmiotem narady koordynacyjnej oraz informacje dotyczące sposobu przeprowadzenia narady, jej terminu, miejsca, znaku sprawy zgodnie z instrukcją kancelaryjną, potwierdzając swoim podpisem.

**§ 5.**

1. Rezultaty narady koordynacyjnej utrwala się w protokole zgodnie z wymogami ustawy.
2. Przed wydaniem protokołu z narady koordynacyjnej uzgodnione usytuowanie projektowanych sieci podlega rejestracji w bazie danych informacji przestrzennych GESUT (Geodezyjnej Ewidencji Sieci Uzbrojenia Terenu).
3. Odpisy protokołu narady koordynacyjnej wydaje się wnioskodawcy w dniu jej zakończenia, a innym uczestnikom narady w terminie 3 dni od dnia złożenia żądania.

**§ 6.**

1. Na naradach koordynacyjnych opiniuje się także wnioski w zakresie kolizji przebiegu planowanej inwestycji z uzbrojeniem terenu w rozumieniu art. 7 ust.12 Ustawy z dnia 5 lipca 2018 r o ułatwieniach w przygotowaniu i realizacji inwestycji mieszkaniowych oraz inwestycji towarzyszących (Dz. U. z 2021 r., poz. 1538 z późn. zm.).

**§ 7.**

1. W zakresie nieuregulowanym niniejszym Regulaminem narady koordynacyjne przeprowadza się zgodnie z przepisami ustawy z dnia 17 maja 1989r. Prawo geodezyjne i kartograficzne oraz ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego.