*Bieżące utrzymanie Parku Zdrojowego w Świnoujściu”*

**HARMONOGRAM PRAC**

**LUTY**

**PRACE DO WYKONANIA:**

**Prace porządkowe (I standard utrzymania) sektor I, II, II**

1. **Trawniki**

* w przypadku uszkodzeń powierzchni trawników przez zwierzęta (dziki i krety) należy natychmiast tą powierzchnię przywrócić do stanu pierwotnego.

1. **Ławki 176 szt.**

* bieżące usuwanie aktów wandalizmu, ustawianie ławek na miejsce,
* naprawianie uszkodzonych ławek (materiał Wykonawcy),
* utrzymywanie ławek w czystości.

1. **śmietniki 64 szt.**

* bieżące usuwanie aktów wandalizmu, ustawianie śmietników na miejsce,
* wywóz śmieci ze śmietniczek (raz w tygodniu, poniedziałek do godz. 10.00),
* utrzymywanie śmietniczek w czystości (mycie).

1. **Altana koncertowa**

* bieżące usuwanie aktów wandalizmu,
* utrzymywanie altany w czystości (naprawy, mycie, konserwacja).

1. **Place zabaw**

* bieżące usuwanie aktów wandalizmu,
* sprzątanie placów zabaw,
* kontrola stanu urządzeń zabawowych pod względem bezpieczeństwa.

1. **Siłownia terenowa**

* bieżące usuwanie aktów wandalizmu,
* sprzątanie terenu siłowni,
* kontrola stanu urządzeń pod względem bezpieczeństwa.

**Prace porządkowe (II standard utrzymania):**

* zbieranie nieczystości w pasie o szerokości 10 m i ich natychmiastowy wywóz na składowisko odpadów,
* jednokrotne oczyszczenie całego terenu z nieczystości i ich natychmiastowy wywóz na składowisko odpadów.

**Zimowe utrzymanie, zbieranie nieczystości:**

**do godz. 10:00**

* regularne sprawdzanie stanu osłon zimowych i ich ewentualna poprawa,
* zamiatanie chodników, schodów i alejek, placu zabaw i siłowni terenowej,
* zbieranie wszelkich nieczystości na całym terenie zielonym, wywóz na wysypisko natychmiast po sprzątnięciu,
* zimowe utrzymanie chodników, schodów i alejek według potrzeb (piasek Wykonawcy)\*,
* odgarnianie chodników, schodów i alejek ze śniegu\*,
* **min. 1 raz w tygodniu: poniedziałek i według potrzeb** – z wyłączeniem odśnieżania i posypywania piaskiem, które to czynności należy wykonywać z częstotliwością niezbędną dla bezpiecznego i bezkolizyjnego poruszania się osób po chodnikach i alejkach.

**Prace interwencyjne**

* usuwanie wiatrołomów,
* usuwanie niebezpiecznego posuszu (uszkodzonych i zwisających gałęzi);
* wycinka drzew zagrażających życiu ludzi i mienia zgodnie z decyzją Wydziału Infrastruktury i Zieleni Miejskiej,
* wywóz natychmiast po sprzątnięciu.

\**Przy dłuższym okresie (min. 3 tygodnie) bez opadów śniegu prace zostają zamienione na oczyszczanie i konserwację alejek, zgrabianie liści, usuwanie chwastów oraz samosiewów. Prace ustalone w przedstawicielem Zamawiającego*

**MARZEC**

**PRACE DO WYKONANIA:**

**Prace porządkowe (I standard utrzymania) sektor I, II, II**

1. **Trawniki**

* w przypadku uszkodzeń powierzchni trawników przez zwierzęta (dziki i krety) należy natychmiast tą powierzchnię przywrócić do stanu pierwotnego.

1. **Żywopłoty i krzewy**

* odmładzanie starych żywopłotów i krzewów,
* usuwanie posuszu,
* formowanie i prześwietlanie roślin od około połowy miesiąca, dopóki nie zacznie się wegetacja roślin,
* natychmiastowe posprzątanie po cięciu i wywóz.

1. **Rabaty**

* przygotowanie terenu pod nasadzenia zmiany wiosennej (materiał Wykonawcy),

1. **Drzewa**

* przeprowadzenie cięć pielęgnacyjnych, sanitarnych i technicznych (w razie potrzeby) zgodnie ze sztuką ogrodniczą – w uzgodnieniu z Zamawiającym.

1. **Ławki 176 szt.**

* bieżące usuwanie aktów wandalizmu, ustawianie ławek na miejsce,
* naprawianie uszkodzonych ławek (materiał Wykonawcy),
* utrzymywanie ławek w czystości.

1. **śmietniki 64 szt.**

* bieżące usuwanie aktów wandalizmu, ustawianie śmietników na miejsce,
* wywóz śmieci ze śmietniczek (raz w tygodniu, poniedziałek do godz. 10.00),
* utrzymywanie śmietniczek w czystości (mycie).

1. **Altana koncertowa**

* bieżące usuwanie aktów wandalizmu,
* utrzymywanie altany w czystości (naprawy, mycie, konserwacja).

1. **Place zabaw**

* bieżące usuwanie aktów wandalizmu,
* sprzątanie placów zabaw,
* kontrola stanu urządzeń zabawowych pod względem bezpieczeństwa.

1. **Siłownia terenowa**

* bieżące usuwanie aktów wandalizmu,
* sprzątanie terenu siłowni,
* kontrola stanu urządzeń pod względem bezpieczeństwa.

1. **Fontanny, poidełko dla ptaków i źródełko**

* przygotowanie do rozpoczęcia i zakończenia sezonu.

**Prace porządkowe (II standard utrzymania):**

* zbieranie nieczystości w pasie o szerokości 10 m i ich natychmiastowy wywóz na składowisko odpadów,
* jednokrotne oczyszczenie całego terenu z nieczystości i ich natychmiastowy wywóz na składowisko odpadów.

**Zimowe utrzymanie, zamiatanie chodników, schodów i alejek, zbieranie nieczystości:**

**do godz. 10:00**

* regularne sprawdzanie stanu osłon zimowych i ich ewentualna poprawa,
* wymiatanie piasku zamulającego krawężniki,
* odcinanie darni przy krawężnikach,
* zamiatanie chodników, schodów i alejek, placu zabaw i siłowni terenowej,
* zimowe utrzymanie chodników, schodów i alejek gruntowych i utwardzonych (piasek Wykonawcy)\*,
* odgarnianie chodników, schodów i alejek ze śniegu\*,
* zbieranie wszelkich nieczystości na całym terenie zielonym,
* zgrabianie liści z trawnika,
* wybieranie liści z krzewów,
* wywóz na wysypisko natychmiast po sprzątnięciu,
* **min. 1 raz w tygodniu: poniedziałek i według potrzeb**

**Prace interwencyjne**

* usuwanie wiatrołomów,
* usuwanie niebezpiecznego posuszu (uszkodzonych i zwisających gałęzi);
* wycinka drzew zagrażających życiu ludzi i mienia zgodnie z decyzją Wydziału Infrastruktury i Zieleni Miejskiej,
* wywóz natychmiast po sprzątnięciu.

\**Przy dłuższym okresie (min. 3 tygodnie) bez opadów śniegu prace zostają zamienione na oczyszczanie i konserwację alejek, zgrabianie liści, usuwanie chwastów oraz samosiewów. Prace ustalone w przedstawicielem Zamawiającego*