# Załącznik nr 1

do zapytania ofertowego nr WIM.271.2.32.2024

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Pełnienie nadzoru inwestorskiego w ramach realizacji zadania pn.:

”Plac aktywności fizycznej OCR od Juniora do Seniora

przy ulicy Karsiborskiej w Świnoujściu”

Zamówienie dotyczy pełnienia nadzoru inwestorskiego robót konstrukcyjno-budowlanych      i elektrycznych (odpowiednio do złożonej oferty) wykonywanych w ramach realizacji  zadania pn.: „Plac aktywności fizycznej OCR od Juniora do Seniora przy ulicy Karsiborskiej w Świnoujściu”. Zadanie realizowane w systemie zaprojektuj i wybuduj.

- Nadzór inwestorski będzie sprawowany przy uwzględnieniu:

- przepisów prawa, w tym w szczególności  art. 25 i 26  Prawa budowlanego,

- postanowień umowy zawartej z Wykonawcą robót budowlanych oraz innych umów dotyczących realizacji inwestycji – wzór umowy z Wykonawca dostępny na platformie zakupowej Urzędu Miasta Świnoujście                                    nr BZP.271.1.53.2023

https://platformazakupowa.pl/transakcja/931238

- ryczałtowego wynagrodzenia wykonawcy robót.

- Do zadań inspektora/ów nadzoru inwestorskiego należy w szczególności:

- Bieżące koordynowanie działań uczestników przedsięwzięcia, w tym – w okresie realizacji robót:

- udział w protokolarnym przekazaniu placu budowy Wykonawcy robót,

- uczestnictwo w naradach koordynacyjnych z udziałem przedstawicieli Wykonawcy, Zamawiającego i Użytkownika,

Za organizowanie i prowadzenie narad oraz sporządzanie i przesyłanie ich uczestnikom powiadomień, list obecności oraz notatek z narad odpowiada Inspektor nadzoru robót w specjalności konstrukcyjno – budowlanej.

- Dokumentowanie procesu zarządzania i czynności Wykonawcy poprzez stosowanie formy pisemnej (pisma, protokoły, notatki, polecenia, sprawozdania, raporty, harmonogramy, wpisy do dziennika budowy, rysunki, szkice, fotografie, inne odpowiednie formy dokumentu).

- Podejmowanie wszelkich racjonalnych działań w przypadku powstania nieprzewidzianych przeszkód lub warunków fizycznych, w szczególności działań koniecznych w celu zapobieżenia powstającym zagrożeniom życia lub mienia, oraz niezwłoczne informowanie o takich zdarzeniach i podjętych działaniach Zamawiającego.

- Przejęcie dokumentacji inwestycji, w tym:

- od Zamawiającego dokumentacji projektowej,

- od Wykonawcy Inwestycji dokumentów określających zakres rzeczowo-finansowy wykonywanych robót i ich weryfikacja w zakresie niezbędnym do rozliczeń;

- od Wykonawcy Inwestycji do weryfikacji: dokumentacji wykonawczej                            i powykonawczej,

- Nadzór nad realizacją robót zgodnie z harmonogramem i w razie odstępstw żądanie od Wykonawcy Inwestycji modyfikacji harmonogramu koniecznej do ukończenia robót we właściwym terminie.

- Opiniowanie wniosków materiałowych oraz ich zgodności z dokumentacją projektową oraz STWIORB.

- Rzetelne wykonywanie, w całym okresie realizacji umowy, podstawowych obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego określonych w art. 25 ustawy prawo budowlane oraz skuteczne korzystanie z uprawnień inspektora nadzoru inwestorskiego, określonych               w art. 26 ustawy jw.

- Podejmowania wszelkich racjonalnych działań w czasie powstania nieprzewidzianych przeszkód lub warunków fizycznych.

- Wydawanie poleceń Wykonawcy Inwestycji w celu przyspieszenia postępu robót                  i dotrzymania kontraktowego terminu ich ukończenia.

- Proponowanie takich zmian w kształcie, jakości lub ilości robót bądź dostaw lub ich części, jakie mogą być zdaniem Wykonawcy potrzebne i korzystne dla Zamawiającego, opiniowanie zmian inicjowanych przez Strony Trzecie oraz przekazywanie tych propozycji i opinii w wymaganej formie do decyzji Zamawiającego.

- Podejmowanie decyzji o wykonaniu koniecznych, pilnych prac zabezpieczających.

- Przygotowanie czynności odbioru końcowego Przedsięwzięcia lub jego odpowiedniej części. W ramach tych czynności Wykonawca jest obowiązany do:

- przeglądu robót zgłoszonych do odbioru końcowego, stwierdzenia gotowości do odbioru lub wykazania braku gotowości,

- przeglądu i zatwierdzenia dokumentów odbiorowych oraz dokumentacji powykonawczej robót budowlanych w szczególności w zakresie ilości, jakości i zgodności wykonanych robót z umową jako podstawy odbioru oraz zapłaty wynagrodzenia,

- zaplanowania i obsługi pracy komisji odbiorowej powołanej przez Zamawiającego,

- nadzorowanie usuwania zgłoszonych w trakcie odbioru końcowego wad                         i usterek,

- oświadczenia o usunięciu przez Wykonawcę Inwestycji wad i usterek stwierdzonych w czasie budowy i przy odbiorze robót,

- zapewnienia sprawnego i terminowego przejęcia robót objętych protokołem odbioru końcowego od Wykonawcy oraz przekazania ich Użytkownikowi – zgodnie z postanowieniami zawartymi w tym protokole,

- Uczestnictwa w czynnościach odbiorowych w związku z upływem gwarancji.

- Dostarczenie wszelkich innych informacji Inwestorowi związanych z realizowaną  inwestycją.

- Zajmowanie stanowiska w odniesieniu do potrzeb zgłoszonych przez Wykonawcę  Inwestycji w trakcie realizacji inwestycji bez zbędnej zwłoki tj. w terminie 3 dni roboczych od daty otrzymania zgłoszenia (pisemnie, mailowo lub faksem) w tym m.in:

- dokonywanie odbioru robót ulegających zakryciu i zanikających

- przedkładanie opinii  Zamawiającemu w postaci rekomendacji rozpatrzenia problemów zgłoszonych przez Wykonawcę Inwestycji

- odpowiedzi Wykonawcy Inwestycji na wnioski materiałowe złożone do akceptacji

przy czym odpowiedź powinna zostać udzielona w formie pisemnej i przekazana Wykonawcy Inwestycji również drogą mailową, a do Zamawiającego należy przekazać kopię do wiadomości.

- Weryfikacja pozostałych dokumentów przedłożonych przez Wykonawcę Inwestycji                    w terminie do 5 dni roboczych – dotyczy to m.in.: kosztorysów robót dodatkowych, zamiennych  itp.

- Zorganizowanie odbioru końcowego oraz weryfikacja dokumentacji powykonawczej.

- Wykonanie doraźnego przeglądu wykonanych robót na zlecenie Zamawiającego, będące przedmiotem osobnej umowy:

- w okresie gwarancji wraz z przeglądem usunięcia wad i usterek stwierdzonych                                 w wyniku tego przeglądu, który nastąpi w przeciągu roku od daty podpisania protokołu końcowego odbioru robót,

- po upływie roku od daty podpisania protokołu końcowego odbioru robót, ale nie później niż w terminie dwóch lat od podpisania protokołu odbioru końcowego robót budowlanych wraz z przeglądem usunięcia wad i usterek stwierdzonych                                 w wyniku tego przeglądu.

- Inne, nie wymienione wyżej czynności, wynikające z umów zawartych z Wykonawcą robót.

- Roboty budowlane stanowiące przedmiot nadzoru.

Roboty budowlane pn.:” Plac aktywności fizycznej OCR od Juniora do Seniora przy ulicy Karsiborskiej w Świnoujściu” na działkach o numerach 171/60, 171/82,171/43, 171/6, obręb ewidencyjny 10 (00110) Świnoujście.

Inwestycja realizowana jest w systemie zaprojektuj i wybuduj na podstawie Programu Funkcjonalno – Użytkowego pn.:” Plac aktywności fizycznej OCR od Juniora do Seniora przy ulicy Karsiborskiej w Świnoujściu”.

Urządzenia do aktywności fizycznej będą zamontowane na placu o wymiarach 21 na 61,2 m    o powierzchni 1285,20 m2. Tor będzie znajdował się na nawierzchni bezpiecznej piaskowej, która została przygotowana przez Wykonawcę w ramach innego zadania.

Umowa z wykonawcą robót obejmuje załącznik do OPZ.

Wykonawca projektu budowlanego i wykonawczego wykona roboty i montaż urządzeń placu OCR wraz z oświetleniem na podstawie opracowanej dokumentacji projektowej.

- Przewidywany czas trwania umowy.

Termin realizacji inwestycji przez Wykonawcę robót to 105 dni. Przewidziany termin realizacji montażu to okres 3 tygodni. Zakończenie robót potwierdzone będzie dokonaniem odbioru końcowego.

Termin realizacji czynności nadzoru inwestorskiego planowany jest od dnia podpisania umowy do dnia podpisania protokołu odbioru końcowego robót budowlanych; w przypadku, jeżeli w trakcie odbioru końcowego zostaną stwierdzone wady i usterki, terminem zakończenia realizacji Umowy będzie dzień sporządzenia protokołu przeglądu usunięcia wad i usterek stwierdzonych przy odbiorze końcowym. Szacowany, orientacyjny czas pełnienia obowiązków nadzoru inwestorskiego                    to 4 miesiące od daty podpisania Umowy.

- Załączniki.

- Program Funkcjonalno – Użytkowy wraz z Aneksem „Plac aktywności fizycznej OCR od Juniora do Seniora przy ulicy Karsiborskiej w Świnoujściu”.

- Projekt zagospodarowania terenu wzniesienia rekreacyjnego przy ulicy Karsiborskiej w Świnoujściu – https://platformazakupowa.pl/transakcja/931238

- Wzór umowy z Wykonawcą robót - https://platformazakupowa.pl/transakcja/931238